ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 24 апреля 2012 года № 609-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании

отопительного периода 2011 – 2012 годов

В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2012 – 2013 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Установить дату окончания отопительного периода 25 апреля 
2012 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2012 – 2013 годов согласовать:

1) график остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная  генерирующая компания № 11» 
с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2012 года (приложение  № 1);

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2012 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным 
в приложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней 
до начала плановых остановок тепловых сетей.

5. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Исполняющий обязанности Мэра города Омска | Т.А. Вижевитова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 24 апреля 2012 года № 609-п

ГРАФИК

остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 11» с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2012 года

| № п/п | Источник тепла | Вид испытания установок | Период остановки | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | Тепловая электроцентраль № 2 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | с 20 июня по 3 июля | - | - | - |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 16, 17, 18 | 5, 6, 7, 20, 21, 22 | 10, 11, 12, 24, 25 | 7, 8, 9, 22, 23, 29, 30 | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 |  |
| 2 | Тепловая электроцентраль № 3 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | 6 – 19 | - | - | - | Ремонт газораспределительной станции № 1 со 2 по 4 мая |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 17, 22, 23, 24, 29, 31 | 6, 7, 26, 28 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 |  |
| 3 | Тепловая электроцентраль № 4 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | 15 – 21 | - | - | 14 – 20 | - | - |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 16 | - | - | 14 | - |  |
| 4 | Тепловая электроцентраль № 5 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | с 22 мая по 4 июня | - | - | - | Лучи: Северный, Западный, Релеро |  |
|  |  |  | - | с 20 июня по 3 июля | - | - | Лучи: Восточный, Южный, Октябрьский, Оранжерея |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 17, 22, 23, 29, 31 | 14, 15, 20, 21 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | - |
| 5 | Кировская районная котельная | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | с 27 июня по 10 июля | - | - | Ремонт газораспределительной станции № 5 со 2 по 7 июля |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 17, 22, 24, 30 | 5, 7, 14, 20, 27, 28 | 17, 19, 24, 26 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 |  |

Примечание:

1.	Срок отключения горячего водоснабжения  – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2.	 Начало отопительного периода  2012 – 2013 годов планируется с 25 сентября 2012 года.

3.	По тепловым электроцентралям:

1)	с 22 мая по 4 июня  2012 года отключаются потребители по лучам: Северный, Западный, Релеро, кроме:

-	микрорайонов: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

-	улиц: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака,

4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

-	абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

-	потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

-	потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К. Маркса);

2)	с 20 июня по 3 июля  2012 года отключаются потребители по лучам: Восточный, Южный, Октябрьский,

Оранжерея, включая:

-	микрорайоны: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

-	улицы: Бердникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака,

4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

-	абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

-	потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

-	потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К.  Маркса);

3)	22, 23 мая  2012 года проводятся гидравлические испытания лучей: Северный, Западный

(от тепловой электроцентрали № 5);

4)	20, 21 июня  2012 года проводятся гидравлические испытания лучей: Восточный, Южный, Октябрьский, Релеро

(от тепловой электроцентрали № 5);

5)	количество гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменено по согласованию с

теплоисточниками;

6)	часть потребителей, проживающих на левом берегу реки Иртыш, будет обеспечиваться горячим

водоснабжением от тепловой электроцентрали № 5 по Северному лучу согласно утвержденному режиму;

7)	 22, 23 мая; 15, 20, 21 июня; 12, 24 июля; 9, 16, 23 августа; 6, 12, 13 сентября гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5; в остальные дни опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, ПНС-13;

8)	 6, 7 июня гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали 
№ 3; 17, 22 мая; 12, 19 июля; 14, 23 августа;  6, 11 сентября опрессовочным  оборудованием тепловой электроцентрали

№ 3 Восточного луча; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-5, ПНС-27;

9)	27, 28 июня гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием Кировской районной котельной; 
9 августа, 5 сентября насосным оборудованием Кировской районной котельной с прекращением  циркуляции; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-11;

10)	гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 4 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

4.	 Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников и в сентябре 2012 года.

5.	До 5 сентября 2012 года горячее водоснабжение по открытой схеме перевести на подающий трубопровод.

________________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 24 апреля 2012 года № 609-п

ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2012 года

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Центральный административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица 4-я Северная, дом 180 | – | С 28 мая по 3 июня | – | 20 – 26 | – |  |
|  | - город Омск, улица 10 лет Октября, дом 196/2, 107-й военный городок |  | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Загородная, дом 12 | – | – | 18 – 24 | – | 13 – 19 | – |
| 2 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», расположенные по адресам: - город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97 - город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1 | – | С 28 мая по 11 июня | – | – | – |  |
| 3 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы - 2», расположенная по адресу: город Омск, улица Завертяева, дом 32 | – | – | 18 – 24 | – | 13 – 19 | – |
| 4 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, поселок Степной | – | – | 1 – 14 | – | – | – |
| 5 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций – 1», расположенная по адресу: город Омск, улица Каховского, дом 3 | – | – | – | 16 – 29 | – | – |
| Ленинский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Заслонова, дом 2 | – | – | 19 – 25 | – | 20 – 26 | – |
|  | - город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 | – | – | – | 3 – 16 | – | – |
|  | - город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, поселок Светлый | – | – | 19 – 25 | – | 20 – 26 | – |
|  | - город Омск, поселок Черемушки | – | С 29 мая по 4 июня | – | 20 – 26 | – |  |
|  | - город Омск, поселок Новая Станица | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, поселок Черемуховское | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7 | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48 | – | С 29 мая по 4 июня | – | 20 – 26 | – |  |
| 7 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 | – | 10 – 16 | – | – | 20 – 26 | – |
| 8 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2, луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2» | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной», дом 14, корпус 5 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
| 10 | Котельная передвижной механизированной станции № 22, расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной» | – | – | С 1 июня по 31 августа | – |  |  |
| 11 | Котельная федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18 | – | С 28 мая по 3 июня | – | 6 – 12 | – |  |
| 12 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2а | – | – | – | – | 1 – 14 | – |
| Советский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля) | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой») | – | – | 13 – 19 | 9 – 15 | – | – |
| Кировский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, Авиагородок, дом 9а | – | – | – | 2 – 6 | 6 – 13 | – |
|  | - город Омск, улица Мельничная, дом 2 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
|  | - город Омск, улица Перова, дом 43 | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2 |  |  |  |  |  |
|  | - город Омск, станция Карбышево-2 | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
| 16 | Котельная ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», расположенная по адресу: город Омск, улица Ключевая, дом 37 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
| 17 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, улица Крупской, дом 18 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
| 18 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, улица Дмитриева, дом 8 | – | – | – | 2 – 15 | – | – |
| 19 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица Стройплощадка 111 | – | – | – | 1 – 14 | – | – |
| Октябрьский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода», расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2: поселок «40 лет Октября», поселок «Комсомольский» и 18-й военный городок | – | 10 – 16 | – | – | 20 – 26 | – |
| 21 | Котельная «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенная по адресу: город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 226 | – | 10 – 11 | – | – | 20 – 24 | 17 – 23 |
| 22 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Российская, дом 4а (микрорайон «Крутая Горка») | – | 22 – 25 | – | 9 – 18 | – | – |
|  | - город Омск, улица Ноябрьская, дом 15 (поселок «Осташково») | До начала отопительного периода 2012 – 2013 годов |  |  |  |  |  |